linha horizontal

Aquisiçao do projeto

Sexta-feira,31/05/2024

# 1. Planejamento da Aquisição

## Identificação das Necessidades

* Software: Licenças do Asana
* Hardware: Equipamentos necessários conforme especificado
* Treinamento: Material didático, instrutores e sessões de treinamento
* Suporte: Suporte técnico durante e após a implementação

## Especificações Técnicas

* Licenças de software: R$312,000 (anual)
* Hardware: R$3,500
* Treinamento de funcionários: R$1,500
* Equipe para treinamento: R$8,000

# 2. Solicitação de Propostas (RFP) ou Solicitação de Cotação (RFQ)

## Elaboração da RFP/RFQ

### Documento de Solicitação de Propostas (RFP)

**Projeto:** Implementação do Asana na Saritur  
 **Data de Emissão:** **03/04/2024  
 Prazo para Envio das Propostas:** **29/06/2024**

**Descrição do Projeto:** A Saritur está buscando adquirir licenças do software Asana, hardware necessário, serviços de treinamento e suporte técnico. O objetivo é implementar o Asana em todos os departamentos da empresa, capacitando os funcionários para utilizarem eficazmente a ferramenta.

## Itens a Serem Adquiridos:

1. Licenças do Asana
   * Quantidade: A especificar
   * Período: Anual
2. Hardware
   * Equipamentos necessários: Computadores
3. Treinamento
   * Desenvolvimento de material didático
   * Sessões de treinamento presenciais ou virtuais
   * Suporte técnico durante o treinamento

## Critérios de Seleção:

1. Conformidade com as especificações

* Custo
* Qualidade dos produtos/serviços
* Prazo de entrega
* Reputação do fornecedor

# Considerações Finais

Com base nos documentos fornecidos, os custos totais estimados para a implementação são de R$30,620 com uma margem de contingência de R$15,000 para imprevistos​​​​​​. O orçamento total disponível é de 250 mil reais, portanto, os custos estão dentro do orçamento alocado.

Seguindo essas etapas, a aquisição para o projeto de implementação do Asana na Saritur deve ser realizada de forma eficiente, minimizando riscos e garantindo a entrega de produtos e serviços de qualidade dentro do prazo e do orçamento estabelecidos.